Introduccion a la ingenieria de software

Software: Set de programas y la documentacion que lo acompaña.

Problemas del sw:

- Version final no satisface necesidades del cliente.

- No es facil extenderlo(agregar nuevas funcionalidades).

- Mala documentacion.

- Mala calidad.

- Más tiempos y costos que los presupuestados.

Software Configuration Management SCM

Cambios en el sw:

- Cambios del negocio y nuevos requerimientos.

- Soporte de cambios de productos asociados(se actualiza una libreria).

- Reorganizacion de las prioridades de la empresa por crecimiento.

- Cambios en el presupuesto.

- Defectos encontrados a corregir.

- Oportunidades de mejora.

Configuration Management: Es una disciplina que aplica direccion y monitoreo administrativo y tecnico a identificar y documentar las caracteristicas funcionales y técnicas de los items de configuracion, controlar los cambios de esas caracteristicas, registrar y reportar los cambios y su estado de implementación y verificar correspondencia con los requerimientos.

Porque deberiamos usarlo: Porque establece y mantiene la integridad de los productos del proyecto de software a lo largo de su ciclo de vida.

Problemas en el manejo de componentes:

- Pérdida de un componente

- Pérdida de cambios.

- Sincronía fuente - objeto - ejecutable.

- Regresion de fallas(Rollback).

- Doble mantenimiento.

- Superposicion de cambios.

- Cambios no validados.

Integridad del producto: Un producto es integro cuando satisface las necesidades del usuario, puede ser facil y completamente rastreado durante su ciclo de vida, satisface criterios de performance y cumple con sus expectaticas de costo.

SCM como disciplina: Es una actividad “paraguas”, traversal a todo el proyecto con aplicacion en las diferentes disciplinas.

Elementos de SCM:

- Identificacion de items de configuracion: establecer estandares de documentacion y un esquema de identificacion de documentos.

- Control de cambios: Evaluar y registrar todos los cambios que se hagan en la configuracion del software

- Auditorias de configuraciones: Sirven para garantizar que el cambio se ha implementado correctamente.

- Generacion de informes.

Como identificar items de configuracion: Un item de configuracion es todo artefacto que forma parte del producto o participante de la gestion del proyecto que puede sufrir cambios o necesitan ser compartidos entre los miembros del equipo y sobre los cuales necesitamos conocer su estado y evolucion. Pueden ser requerimientos, documentos de diseño, codigo fuente, codigo ejecutable.

Control de cambios: Tiene su origen en un requerimiento de cambio a uno o varios items de configuracion que se encuentran en una linea base. Este procedimiento involucra diferentes actores y una evaluacion de impacto del cambio.

Comite de control de cambios: Los encargados de tomar la decision de si una peticion de cambio se aprueba o se niega(por lo general se posterga). Esta formado por representantes de todas las areas involucradas en el desarrollo(Analisis, Diseño, Implementación, Testing, Otros).

Repositorio

Deposito de información conteniendo los items de configuracion(CI) que mantiene la historia de cada CI con sus atributos y relaciones(metainformacion). Es usado para hacer evaluaciones de impacto de los cambios propuestos. Para ello, posee herramientas de automatizacion, integracion y generacion de informes. Pueden ser una o varias bases de datos. Hay dos tipos:

- Centralizados: Un servidor contiene todos los archivos con sus versiones y los administradores tienen mayor control sobre el repositorio. Falla el servidor “y estamos al horno”

- Descentralizados: Cada cliente tiene una copia exactamente igual del repositorio completo. Si un servidor muere solo es cuestion de “copiar y pegar”. Esto posibilita otros workflows no disponibles en el modelo centralizado.

Workflows

Auditorias de configuracion: Hay dos tipos:

- Auditoria física de configuracion(PCA): Asegura que lo que esta indicado para cada SCI en la linea base o en la actualización se ha alcanzado realmente.

- Auditoria funcional de configuracion(FCA): Evaluacion independiente de los productos de software, verificando que la funcionalidad y performance reales de cada item de configuracion sean consistentes con la especificacion de requerimientos.

Caracteristicas:

- Las auditorias cuestan tiempo y dinero.

- Deben realizarse desde las primeras etapas de desarrollo. Su postergación a etapas posteriores pueden llegar a hacer fracasar el proyecto.

- Suministra visibilidad y rastreabilidad del ciclo de vida del producto de software.

Registro e informe de estado: Se ocupa de mantener los registros de la evolución del sistema. Estos registros manejan mucha información y salidas por lo que se suele implementar dentro de procesos automáticos. Además incluye reportes de rastreabilidad de todos los cambios realizados a las líneas base durante el ciclo de vida.

La Configuracion

Es un conjunto de items de configuracion con su correspondiente version en un momento determinado.

Linea base: Es una configuracion que ha sido revisada formalmente y sobre la que se ha llegado a un acuerdo. Sirve como base para desarrollos posteriores y puede cambiarse sólo a través de un procedimiento formal de control de cambios. Esto permite ir atrás en el tiempo y reproducir el entorno de desarrollo en un momento dado del proyecto. Se pueden realizar múltiples líneas base según una especificacion(Requerimiento, diseño) o en vase a productos que han pasado por un control de calidad definido previamente.

Etiquetas: Se utilizan para marcar una linea base. No tiene relación con el semi versionado.

Ramas

Es un mecanismo que permiten bifurcar el desarrollo de un software, dando lugar a la experimentación. Siempe existe una rama principal a partir de la cual se crean nuevas. Estas nuevas ramas pueden ser descartadas o integradas según el resultado de la experimentación.

Integración de ramas(Merge): Permite integrar los cambios de una rama a la rama principal, aunque al hacerlo pueden surgir conflictos que deben ser resueltos. Todas las ramas deberían eventualmente integrarse a la principal o bien ser descartadas.

Plan de Gestión de Configuración

Incluye:

- Reglas de nombrado de los CI

- Herramientas a utilizar para SCM.

- Roles e integrantes del comité.

- Procedimiento formal de cambios.

- Plantillas de formularios.

SCM en entornos Agile

- Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas: Los procesos y herramientas de SCM deben adaptarse al equipo y su forma de trabajo y no al revés.

- Software funcionando sobre documentación extensiva: Es posible minimizar la dependencia del equipo de trabajo en procedimientos documentados automatizando tareas propias de la gestión de SCM con herramientas.

- Colaboración con el cliente sobre negociación contractual: El uso de herramientas de SCM apropiadas puede proveer mayor visibilidad a los stakeholders del estado del proyecto y mejorar la comunicación.

- Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan: El uso de las estructuras y politicas de SCM adecuadas debe facilitar y propiciar el cambio en vez de prevenirlo.